# Physical AI PoC 제안 보고서

### 가상공장에서 스스로 판단·행동하는 AI 에이전트

## 1. 한 줄 요약

디지털 트윈(가상공장) 안에서 조립 라인의 이상을 스스로 감지하고, 종류에 따라 대응까지 결정하는 AI 에이전트를 직접 구축합니다. 6개월 내 동작 PoC 시연을 목표로 합니다.

## 2. 배경 — 왜 지금인가

Physical AI(현실 세계를 인지·판단·행동하는 AI)가 제조업의 다음 경쟁축으로 부상하고 있습니다. (NVIDIA Omniverse·Isaac 생태계 중심)

우리는 이미 디지털 트윈(가상공장) 자산을 보유하고 있습니다. 이는 경쟁사 대비 출발점에서 앞선 위치입니다.

그러나 트윈이 "보는 것"에 머물면 가치가 제한됩니다. 그 안에서 판단하고 행동하는 지능을 얹을 때 비로소 차별화됩니다.

리스크: 관심만 있고 착수하지 않으면, 시장이 움직였을 때 따라가는 입장이 됩니다. 작더라도 직접 만든 PoC가 가장 확실한 대응입니다.

## 3. 제안 — 무엇을 만드는가

제조 조립 라인 이상감지·대응 에이전트 (디지털 트윈 내)

| 단계 | 동작 |
| --- | --- |
| 인지 | 조립 라인 카메라 영상을 실시간 감시 |
| 판단 | 정상 패턴을 학습해 이상(부품 누락·오부착·위치 이탈 등)을 감지·분류 |
| 행동 | 이상의 종류·심각도에 따라 대응을 스스로 선택 (통과 / 경고 / 라인 정지 / 담당자 호출) |

단순 "검사기"가 아니라, 무엇을 할지 결정하는 에이전트라는 점이 핵심입니다.

## 4. 핵심 차별점 — 합성 데이터

현실의 이상탐지 AI는 "이상 데이터가 없다"(드물고·비싸고·라벨링 어려움)는 벽에 부딪힙니다. 우리는 이 문제를 디지털 트윈으로 뒤집습니다.

트윈 안에서 이상 상황을 무한히 합성(Synthetic Data)해 AI를 학습시킵니다.

트윈 자산이 "예쁜 3D"에서 "AI 학습 데이터 공장"으로 격상됩니다.

디지털트윈팀의 성과 가치를 함께 키우는 협업 구조입니다.

NVIDIA가 제시하는 Physical AI 표준 전략(synthetic data → 현실 적용)을 그대로 따릅니다.

## 5. 기대 효과

단기: 회사 내 Physical AI 실증 역량 확보 (직접 구축한 PoC 보유)

중기: 실제 라인 카메라 연결 시 품질 이상 자동 감지·대응으로 확장 가능

전략: "트윈을 가진 회사" → "트윈 위에서 지능이 도는 회사"로 포지셔닝

## 6. 6개월 로드맵

| 기간 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1개월 | 환경·기초 (Isaac Sim, USD) | 조립 제품 가상 씬 + 카메라 |
| 2개월 | 합성 데이터 생성 | 정상/이상 학습 데이터셋 |
| 3개월 | 이상탐지 모델 | 이상을 잡아내는 AI (최소 성과) |
| 4개월 | 대응 에이전트 | 감지→판단→대응 엔드투엔드 시연 |
| 5개월 | 고도화 (실라인 연결·안정화) | 데모 품질 향상 |
| 6개월 | 시연 패키지 | 30초 데모 영상 + 발표 자료 |

3개월 차에 이미 "보여줄 수 있는 결과"가 나오며, 4개월 차에 "에이전트"가 완성됩니다.

## 7. 데모 시나리오 (6개월 후 시연 장면)

가상 조립 라인이 정상 가동 중

이상 부품(예: 커넥터 누락) 등장

AI가 즉시 감지 → 화면에 이상 부위 히트맵 표시

AI가 "라인 정지"를 스스로 결정 → 가상 컨베이어 정지

"담당자 호출" 알림 (이상 스냅샷 첨부)

30초면 비전문가도 "AI가 보고, 판단하고, 행동했다"를 이해할 수 있습니다.

## 8. 요청 사항

디지털트윈팀과의 트윈 자산(조립 라인 USD) 공유 협조

RTX GPU 워크스테이션 1대 (Isaac Sim 구동 필수 사양)

6개월간 본 PoC에 대한 시간 배정 및 추진 승인

문의: 본 제안 작성자 · 상세 기술 가이드(설치~구현 9개 챕터)는 별도 문서 참조