Isaac Sim & Physical AI

제조 조립 라인 이상감지·대응 에이전트 PoC 가이드

디지털 트윈 × Physical AI · 6개월 PoC 로드맵

작성일 2026-06-24

# 목차

학습 노트 개요

01. 설치 가이드

02. 튜토리얼 시작하기

03. USD 구조 이해

04. ROS 2 구조 이해

05. 학습 로드맵

06. Physical AI PoC 전략

07. Replicator 합성 데이터

08. 이상탐지 모델 학습

09. 대응 에이전트

# Isaac Sim 학습 노트

NVIDIA Isaac Sim을 처음부터 공부하기 위한 한국어 가이드 모음입니다. 설치 → 튜토리얼 → USD 구조 → ROS2 구조 순서로 따라가도록 구성했습니다.

⚠️ 중요: Isaac Sim은 NVIDIA RTX GPU(RT Core 탑재, VRAM 16GB 이상 권장)가 필수입니다. 이 가이드를 작성한 원격 컨테이너에는 GPU가 없어 실제 설치/실행은 본인의 RTX PC에서 진행해야 합니다. 아래 문서는 그 PC에서 그대로 따라 할 수 있도록 작성되었습니다.

## 기준 버전

Isaac Sim 5.1.0 (현재 stable, 2026년 6월 기준. 6.0.0 문서도 공개되어 있음)

Python 3.11 (Isaac Sim 5.x)

ROS 2 Humble (권장)

OS: Ubuntu 22.04 / Windows 10·11

## 목차

| # | 문서 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 설치 가이드 | 시스템 요구사항, Workstation/Pip/Container 설치 |
| 02 | 튜토리얼 시작하기 | UI 둘러보기, 첫 씬, 추천 학습 순서 |
| 03 | USD 구조 이해 | Stage, Prim, Property, Layer, Composition |
| 04 | ROS 2 구조 이해 | ROS 2 Bridge, OmniGraph, Action Graph |
| 05 | 학습 로드맵 | 4주 단계별 학습 계획 + 체크리스트 |
| 06 | Physical AI PoC 전략 | 조립 라인 이상감지·대응 에이전트 · 6개월 PoC · 포지셔닝 |
| 07 | Replicator 합성 데이터 | 합성 데이터 생성(PoC의 심장) + Anomalib 연결 |
| 08 | 이상탐지 모델 학습 | Anomalib로 이상탐지 학습·추론 (M3) |
| 09 | 대응 에이전트 | 감지→판단→대응 루프 완성 (M4) |

## 빠른 시작 (요약)

RTX GPU / 드라이버 / Ubuntu 22.04 준비 → 01 설치

Isaac Sim 실행 후 GUI와 기본 튜토리얼 → 02 튜토리얼

씬이 USD로 어떻게 표현되는지 이해 → 03 USD

ROS 2와 연결해서 로봇 제어 → 04 ROS 2

## 공식 자료 (북마크 권장)

공식 문서: https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/

GitHub: https://github.com/isaac-sim/IsaacSim

Isaac Lab(강화학습): https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/

USD 공식: https://openusd.org/

# 01. Isaac Sim 설치 가이드

## 1. 시스템 요구사항

Isaac Sim은 실시간 레이트레이싱(RTX)을 사용하는 시뮬레이터라 GPU 요구사항이 까다롭습니다.

| 항목 | 최소 | 권장 |
| --- | --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 / Windows 10·11 | Ubuntu 22.04 |
| GPU | RTX 3070 (8GB) | RTX 4080/4090, RTX A5000 이상 (VRAM 16GB+) |
| CPU | Intel i7 / Ryzen 7 | i9 / Ryzen 9 이상 |
| RAM | 32GB | 64GB |
| 디스크 | SSD 50GB+ | NVMe SSD 100GB+ |
| 드라이버 | 최신 NVIDIA Production 드라이버 | 동일 |

❌ 지원 안 됨: RT Core가 없는 데이터센터 GPU(A100, H100)는 렌더링 불가. VRAM 16GB 미만은 복잡한 씬에서 부족할 수 있음.

확인 명령 (Linux):

nvidia-smi              # GPU / 드라이버 버전 확인
ldd --version           # GLIBC 2.35 이상 필요 (pip 설치 시)
lsb_release -a          # Ubuntu 버전

## 2. 설치 방법 3가지

| 방법 | 추천 대상 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| Workstation | 입문자 (GUI로 공부) | 바이너리 다운로드 후 실행. 가장 쉬움 |
| Pip | Python으로 자동화/스크립트 | pip install 로 설치. Python 3.11 + GLIBC 2.35+ |
| Container | 서버/클라우드/CI | Docker + NVIDIA Container Toolkit |

공부 목적이라면 Workstation 설치를 추천합니다.

### 2-1. Workstation 설치 (추천)

NVIDIA 최신 드라이버 설치 후 재부팅bash ubuntu-drivers devices # 권장 드라이버 확인 sudo ubuntu-drivers autoinstall sudo reboot

공식 다운로드 페이지에서 Isaac Sim 5.1.0 바이너리(zip) 다운로드

압축 해제 후 폴더에서 실행:bash cd ~/isaacsim ./isaac-sim.sh # GUI 실행

첫 실행은 셰이더 컴파일 때문에 수 분~십수 분 걸립니다 (정상).

실행이 안 되면 호환성 체크:bash ./isaac-sim.selector.sh # 또는 omni.isaac.sim.compatibility_checker

참고: 과거에는 Omniverse Launcher로 설치했지만, 최신 버전은 바이너리/​pip 중심으로 바뀌었습니다. 설치 화면의 정확한 절차는 버전마다 조금씩 다르니 공식 문서를 최종 기준으로 삼으세요.

### 2-2. Pip 설치 (Python 자동화용)

# Python 3.11 가상환경 권장
python3.11 -m venv ~/env_isaacsim
source ~/env_isaacsim/bin/activate
pip install --upgrade pip

# Isaac Sim 설치 (정확한 패키지명/버전은 공식 문서 확인)
pip install isaacsim[all] --extra-index-url https://pypi.nvidia.com

# 첫 실행 (EULA 동의 필요)
isaacsim

요구사항: Python 3.11, GLIBC 2.35+ (ldd --version으로 확인).

### 2-3. Container 설치 (서버/클라우드)

# NVIDIA Container Toolkit 설치 후
docker pull nvcr.io/nvidia/isaac-sim:5.1.0
docker run --name isaac-sim --entrypoint bash -it --gpus all \
  -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "PRIVACY_CONSENT=Y" \
  nvcr.io/nvidia/isaac-sim:5.1.0

GUI 없이 헤드리스로 돌리고 livestream으로 화면을 받는 방식입니다. 입문 단계에서는 권장하지 않습니다.

## 3. 설치 확인

GUI가 뜨고 기본 뷰포트에 그리드가 보이면 성공입니다. - 상단 메뉴 Help > Welcome 또는 Window > Examples에서 샘플 씬을 열어보세요. - 로그는 ~/.nvidia-omniverse/logs/ 에 쌓입니다 (문제 발생 시 확인).

## 4. 자주 겪는 문제

| 증상 | 원인/해결 |
| --- | --- |
| 실행 직후 종료 | 드라이버 버전 불일치 → 최신 Production 드라이버 재설치 |
| 검은 화면/렌더 안 됨 | RT Core 없는 GPU이거나 VRAM 부족 |
| 첫 실행이 너무 느림 | 셰이더 캐시 생성 중. 한 번만 겪음 (정상) |
| GLIBC 에러 (pip) | Ubuntu 22.04 미만 → OS 업그레이드 필요 |

## 참고 링크

Isaac Sim 설치 개요

시스템 요구사항

Workstation 설치

Pip 설치

# 02. 튜토리얼 시작하기

설치가 끝났다면 GUI에 익숙해지는 것이 첫 단계입니다.

## 1. UI 한눈에 보기

| 영역 | 역할 |
| --- | --- |
| Viewport | 3D 씬을 보고 카메라를 움직이는 메인 화면 |
| Stage (우상단) | 씬의 모든 객체(Prim)를 트리로 보여줌 → USD 구조의 핵심 |
| Property (우하단) | 선택한 Prim의 속성(위치, 물리, 머티리얼 등) 편집 |
| Content (하단) | 에셋(USD, 텍스처 등) 파일 브라우저 |
| Toolbar (좌측) | 이동/회전/스케일, Play(시뮬레이션 재생) 버튼 |
| Console / Script Editor | 로그 확인 및 Python 직접 실행 |

뷰포트 조작 (마우스): - Alt + 좌클릭 드래그: 회전(궤도) - Alt + 우클릭 / 휠: 줌 - 마우스 휠 클릭 드래그: 이동(팬) - F: 선택한 객체에 카메라 포커스

## 2. 첫 씬 만들기 (5분)

Create > Physics > Ground Plane — 바닥 추가

Create > Shape > Cube — 큐브 추가, 위로 살짝 올림

큐브 선택 → Add > Physics > Rigid Body (질량/충돌 부여)

좌측 툴바의 Play(▶) 클릭 → 큐브가 중력으로 떨어지면 성공

Stop(■) 으로 초기 상태 복귀

핵심 감각: GUI에서 한 모든 행동이 결국 USD Stage에 Prim을 추가/수정하는 것입니다 (→ 문서 03).

## 3. 내장 예제 둘러보기

Window > Examples (또는 Isaac Examples 메뉴)에서 공식 데모를 실행할 수 있습니다.

추천 순서: 1. Hello World — 가장 기본적인 코드 구조 2. Add a Robot / Franka — 로봇 팔 불러오기 3. Manipulation / Pick & Place — 로봇 제어 기초 4. ROS 2 샘플 — ROS 연동 (→ 문서 04)

## 4. Python으로 제어하기

Isaac Sim은 두 가지 워크플로우가 있습니다.

### (a) GUI 내장 Script Editor

Window > Script Editor에서 바로 실행:

from isaacsim.core.api import World
from isaacsim.core.api.objects import DynamicCuboid
import numpy as np

world = World()
world.scene.add_default_ground_plane()
cube = world.scene.add(
    DynamicCuboid(prim_path="/World/cube", position=np.array([0, 0, 1.0]))
)
world.reset()
for _ in range(120):
    world.step(render=True)   # 큐브가 떨어지는 시뮬레이션

⚠️ API 모듈 경로는 버전마다 다릅니다(omni.isaac.core ↔ isaacsim.core). 자동완성과 공식 예제 코드를 기준으로 맞추세요.

### (b) Standalone 스크립트 (헤드리스/자동화)

./python.sh my_script.py        # Isaac Sim에 포함된 python 사용

SimulationApp을 직접 띄우는 방식으로, 학습/배치 실행에 사용합니다.

## 5. 추천 외부 학습 자료

공식 Tutorials: https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/

NVIDIA Developer YouTube의 Isaac Sim 입문 시리즈

j3soon의 비공식 튜토리얼: https://tutorial.j3soon.com/robotics/isaac-sim/

# 03. USD 구조 이해

Isaac Sim은 USD-native 시뮬레이터입니다. 즉 씬의 모든 것 — 로봇, 조명, 카메라, 물리 설정 — 이 USD로 표현됩니다. USD를 이해하면 Isaac Sim 전체가 쉬워집니다.

## 1. USD란?

USD (Universal Scene Description) 는 Pixar가 만든 오픈소스 3D 씬 기술 포맷입니다. - 여러 파일/레이어를 합성(composition)해 하나의 씬을 구성 - 대규모 씬을 협업·재사용하기 좋게 설계됨 - 공식: https://openusd.org/

파일 확장자: | 확장자 | 의미 | |--------|------| | .usd | 바이너리/텍스트 (자동) | | .usda | 사람이 읽는 ASCII 텍스트 (공부할 때 열어보기 좋음) | | .usdc | 바이너리 (Crate, 빠르고 작음) | | .usdz | 압축 패키지 (배포용) |

## 2. 핵심 개념 4가지

Stage (씬 전체)
└── Prim (/World)              ← 객체 노드, 경로(path)로 식별
    ├── Prim (/World/Robot)
    │   ├── Property: xformOp:translate = (0, 0, 0)   ← Attribute(값)
    │   └── Relationship: material:binding -> /World/Looks/Steel  ← Relationship(연결)
    └── Prim (/World/Light)

### (1) Stage

씬 전체를 담는 컨테이너. Isaac Sim의 Stage 패널이 바로 이것.

하나 이상의 USD 레이어가 합성된 최종 결과.

### (2) Prim (Primitive)

씬을 구성하는 모든 노드. 파일시스템 경로처럼 /World/Robot/Arm로 식별.

각 Prim은 타입을 가짐: Xform(변환), Mesh(형상), Camera, Light,PhysicsScene, RigidBodyAPI 등.

### (3) Property = Attribute + Relationship

Attribute: 실제 값. 예) xformOp:translate, radius, points.

Relationship: 다른 Prim을 가리키는 연결. 예) 머티리얼 바인딩.

### (4) Schema (스키마)

Prim이 가질 수 있는 속성의 "규격". 예) UsdGeomMesh, UsdPhysicsRigidBodyAPI.

Isaac Sim의 물리는 PhysX 스키마(PhysicsRigidBodyAPI, PhysicsCollisionAPI 등)로 Prim에 적용됩니다. GUI의 Add > Physics가 이 스키마를 붙이는 동작.

## 3. Composition (합성) — USD의 핵심 강점

여러 레이어를 조합해 씬을 만드는 메커니즘. 강도 순서(LIVRPS)는 외울 필요 없지만 개념은 중요:

| Arc | 용도 (한 줄 설명) |
| --- | --- |
| sublayer | 레이어를 통째로 겹쳐 쌓기 (포토샵 레이어처럼) |
| reference | 다른 USD 파일을 특정 Prim 아래로 가져오기 (에셋 재사용 핵심) |
| payload | reference의 지연 로딩 버전 (무거운 에셋을 필요할 때만 로드) |
| inherits | 다른 Prim의 속성 상속 |
| variantSet | 같은 Prim의 여러 버전 전환 (예: 색상/형상 variant) |

실전 팁: 로봇 에셋을 reference로 씬에 가져오고, 위치/물리 같은 변경은 상위 레이어에서 override하는 패턴이 가장 흔합니다.

## 4. .usda 파일 직접 읽어보기

ASCII로 저장하면 구조가 그대로 보입니다:

#usda 1.0
(
    defaultPrim = "World"
    upAxis = "Z"
    metersPerUnit = 1.0
)

def Xform "World"
{
    def Cube "box" (
        prepend apiSchemas = ["PhysicsRigidBodyAPI", "PhysicsCollisionAPI"]
    )
    {
        double size = 1.0
        float3 xformOp:translate = (0, 0, 2)
        uniform token[] xformOpOrder = ["xformOp:translate"]
    }

    def DistantLight "Sun"
    {
        float inputs:intensity = 3000
    }
}

읽는 법: - def Xform "World" → /World 경로의 Xform 타입 Prim 정의(define) - apiSchemas = [...] → 이 Prim에 물리 API 스키마를 적용 - float3 xformOp:translate → 위치 Attribute

## 5. Python으로 USD 다루기 (Isaac Sim 안에서)

from pxr import Usd, UsdGeom, Gf
import omni.usd

stage = omni.usd.get_context().get_stage()       # 현재 Stage 가져오기

# Prim 생성
cube = UsdGeom.Cube.Define(stage, "/World/MyCube")
cube.AddTranslateOp().Set(Gf.Vec3f(0, 0, 2))

# 순회
for prim in stage.Traverse():
    print(prim.GetPath(), prim.GetTypeName())

# 속성 읽기/쓰기
prim = stage.GetPrimAtPath("/World/MyCube")
attr = prim.GetAttribute("size")
print(attr.Get())

pxr는 USD의 공식 Python 바인딩(OpenUSD에서 옴).

Isaac Sim API(isaacsim.core...)는 이 위에 로봇 친화적 래퍼를 얹은 것.

## 6. 학습 체크포인트

[ ] Stage / Prim / Property / Schema를 말로 설명할 수 있다

[ ] GUI에서 큐브를 만들고 .usda로 저장해 텍스트를 읽어봤다

[ ] reference로 외부 에셋을 가져와봤다

[ ] Python으로 Stage를 순회하고 Prim을 만들어봤다

## 참고 링크

OpenUSD 공식

USD 용어집

Isaac Sim — USD 워크플로우

# 04. ROS 2 구조 이해

Isaac Sim을 ROS 2와 연결하면, 시뮬레이션 속 로봇을 실제 ROS 2 노드처럼 제어하고 센서 데이터를 토픽으로 받을 수 있습니다. (Sim-to-Real, 강화학습 데이터 수집 등에 핵심)

## 1. 전체 그림

┌─────────────────────┐         ROS 2 토픽/서비스          ┌──────────────────────┐
  │     Isaac Sim       │  /cmd_vel, /scan, /tf, /joint... │   당신의 ROS 2 노드   │
  │  (ROS 2 Bridge 확장)│ <───────────────────────────────> │  (rclpy / rclcpp)     │
  │   OmniGraph 노드들  │            DDS (Humble)           │  RViz2, Nav2, MoveIt  │
  └─────────────────────┘                                   └──────────────────────┘

ROS 2 Bridge는 Isaac Sim의 확장(extension)입니다.

내부적으로 OmniGraph 노드로 동작합니다 (= 비주얼 노드 그래프로 데이터 흐름을 구성).

통신은 표준 DDS를 사용하므로, 외부의 일반 ROS 2 노드와 그대로 통신됩니다.

## 2. 사전 준비

ROS 2 Humble 설치 (권장 배포판) — Ubuntu 22.04bash source /opt/ros/humble/setup.bash echo $ROS_DISTRO # humble 확인

(권장) DDS 구현 통일 — 환경변수로 명시:bash export ROS_DOMAIN_ID=0 # Isaac Sim 문서에서 권장하는 RMW(fastdds/cyclonedds) 설정을 맞춰주세요

Isaac Sim에서 ROS 2 Bridge 확장 활성화:

Window > Extensions → "ROS2 Bridge" 검색 → Enable

자주 쓰면 "Autoload" 체크

⚠️ 버전마다 활성화/설정 방식이 바뀝니다. 시작 전 반드시ROS 설치 문서를 먼저 읽으세요.

## 3. OmniGraph / Action Graph — 연결의 핵심

ROS 2 연동은 코드보다 그래프로 먼저 배우는 것이 직관적입니다.

OmniGraph: Isaac Sim의 비주얼 데이터플로우 시스템 (노드 연결 = 기능 조합).

Action Graph: 매 프레임 실행되는 그래프. ROS 2 입출력은 여기에 노드로 추가.

자주 쓰는 ROS 2 OmniGraph 노드: | 노드 | 역할 | |------|------| | On Playback Tick | 매 시뮬 프레임마다 그래프 실행 트리거 | | ROS2 Context | DDS 도메인 등 ROS 2 컨텍스트 | | ROS2 Publish Clock | /clock 발행 (시뮬 시간 동기화, 매우 중요) | | ROS2 Subscribe Twist | /cmd_vel 구독 → 로봇 구동 | | ROS2 Publish Joint State | 관절 상태 발행 | | Articulation Controller | 받은 명령을 로봇 관절에 적용 | | ROS2 Publish LaserScan / Camera | 센서 데이터 발행 | | ROS2 Publish Transform Tree | /tf 발행 |

흐름 예 (차동 구동 로봇):

On Playback Tick ─► ROS2 Subscribe Twist (/cmd_vel) ─► Differential Controller ─► Articulation Controller
                └─► ROS2 Publish Clock (/clock)
                └─► ROS2 Publish Transform Tree (/tf)

## 4. 첫 연동 실습 (개념 순서)

로봇 USD 불러오기 (예: Carter, Franka 등 내장 에셋)

URDF가 있다면 URDF Importer 확장으로 USD 변환 후 사용 (Isaac Sim은 USD가 더 안정적으로 동작)

Action Graph 생성 → 위 노드들 연결

Isaac Sim Play(▶) 실행

외부 터미널에서 토픽 확인:bash source /opt/ros/humble/setup.bash ros2 topic list # /cmd_vel, /clock, /tf 등이 보여야 함 ros2 topic echo /clock ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard # 키보드로 /cmd_vel 발행

RViz2로 센서/TF 시각화:bash rviz2

## 5. Python(rclpy) + Standalone Bridge

GUI 그래프 대신 코드로도 가능합니다 (Standalone 워크플로우):

# Isaac Sim standalone 스크립트 내부 (./python.sh 로 실행)
from isaacsim import SimulationApp
sim = SimulationApp({"headless": False})

import rclpy
from rclpy.node import Node
# ... ROS 2 Bridge 확장 활성화 후 rclpy 노드와 시뮬 루프를 함께 구동

핵심은 시뮬레이션 시간(/clock)과 ROS 2 노드의 시간 동기화입니다. 외부 노드에서 use_sim_time:=true를 설정하세요.

## 6. 자주 겪는 문제

| 증상 | 해결 |
| --- | --- |
| ros2 topic list 에 아무것도 안 뜸 | Bridge 확장 비활성 / source setup.bash 누락 / ROS_DOMAIN_ID 불일치 |
| 토픽은 보이는데 데이터 없음 | Play(▶) 안 누름, 또는 그래프에 On Playback Tick 미연결 |
| 시간이 안 맞음(TF 경고) | /clock 미발행 또는 외부 노드 use_sim_time 미설정 |
| RMW 충돌 | Isaac Sim과 외부 노드의 DDS(RMW) 구현 불일치 |

## 7. 학습 체크포인트

[ ] ROS 2 Bridge가 OmniGraph 노드로 동작함을 이해했다

[ ] Action Graph로 /cmd_vel 구독 → 로봇 구동을 만들어봤다

[ ] /clock 동기화의 중요성을 안다

[ ] 외부 터미널에서 ros2 topic으로 데이터를 확인해봤다

[ ] RViz2로 센서/TF를 시각화해봤다

## 참고 링크

ROS / ROS 2 설치

ROS 2 튜토리얼

ROS 2 Reference Architecture

Isaac ROS (가속 패키지)

# 05. 학습 로드맵 (4주 계획)

하루 1~2시간 기준의 입문 로드맵입니다. 속도는 자유롭게 조절하세요.

## 1주차 — 설치와 환경 적응

[ ] RTX GPU / 드라이버 / Ubuntu 22.04 확인 (01)

[ ] Isaac Sim Workstation 설치 및 첫 실행

[ ] GUI 패널(Viewport, Stage, Property, Content) 익히기 (02)

[ ] 큐브 떨어뜨리기 첫 씬 만들기

[ ] 내장 Examples 3개 이상 실행해보기

목표: Isaac Sim을 켜고 씬을 직접 조작할 수 있다.

## 2주차 — USD 구조

[ ] Stage / Prim / Property / Schema 개념 학습 (03)

[ ] 씬을 .usda로 저장해 텍스트 구조 읽어보기

[ ] reference로 외부 에셋 가져오기

[ ] Script Editor에서 pxr로 Stage 순회 / Prim 생성

[ ] 물리 스키마(RigidBody, Collision) 직접 붙여보기

목표: "GUI 동작 = USD 변경"임을 체감하고, Python으로 씬을 만질 수 있다.

## 3주차 — 로봇과 ROS 2

[ ] 내장 로봇(Carter/Franka) 불러오기

[ ] URDF Importer로 URDF → USD 변환 (04)

[ ] ROS 2 Humble 설치 및 Bridge 확장 활성화

[ ] Action Graph로 /cmd_vel 구독 → 로봇 구동

[ ] ros2 topic / RViz2로 데이터 확인

목표: 시뮬 로봇을 ROS 2 토픽으로 제어하고 센서를 받아볼 수 있다.

## 4주차 — 통합 미니 프로젝트

아래 중 하나를 골라 처음부터 끝까지: - [ ] A. 텔레옵 주행: 차동 구동 로봇을 키보드로 주행 + LaserScan을 RViz2에 표시 - [ ] B. 픽앤플레이스: Franka 팔로 물체 집어 옮기기 - [ ] C. 센서 파이프라인: 카메라/LiDAR 데이터를 ROS 2로 발행해 외부 노드에서 처리

목표: 설치~USD~ROS2를 하나의 흐름으로 엮어 작은 결과물을 만든다.

## 다음 단계 (심화)

| 주제 | 설명 |
| --- | --- |
| Isaac Lab | 강화학습 프레임워크 (구 Orbit/Isaac Gym 후속) |
| Synthetic Data (Replicator) | 학습용 합성 데이터/라벨 자동 생성 |
| Isaac ROS | GPU 가속 ROS 2 인지 패키지 (Nav, Perception) |
| Domain Randomization | Sim-to-Real 갭 줄이기 |
| OmniGraph 커스텀 노드 | 직접 노드를 만들어 파이프라인 확장 |

## 막힐 때

공식 문서를 1순위로 (버전별 차이가 큼)

NVIDIA Developer Forums의 Isaac Sim 섹션

GitHub Issues: https://github.com/isaac-sim/IsaacSim/issues

로그 확인: ~/.nvidia-omniverse/logs/

# 06. Physical AI PoC 전략 — 조립 라인 이상감지·대응 에이전트

목적: 6개월 뒤 "간단하지만 제가 직접 만든 Physical AI PoC입니다"를 보여줄 수 있는 상태. 확정 방향: 이상감지·대응 에이전트 · 도메인 제조 조립 라인 · 자산 불확실(토이 병행) · 역량 Python 보통 / 주 5~10h.

## 0. 한 줄 포지셔닝

"디지털트윈팀은 무대(공장)를 만들고, 나는 그 안에서 보고·판단·행동하는 AI를 만든다."

트윈팀과 경쟁이 아니라 곱하기 관계. 그들의 3D 공장을 지능이 도는 공장으로 바꿔서 그들의 결과물 가치를 올리는 동시에 대체 불가능한 자리를 잡는다. 용어는 의도적으로 "Physical AI"(NVIDIA Omniverse + Isaac + 합성데이터 + sim-to-real)를 쓴다.

## 1. PoC 정의: 조립 라인 이상감지·대응 에이전트

비전문가가 1분 안에 이해하고, "AI가 스스로 판단하고 행동했다"가 눈에 보여야 한다.

루프: 감시(인지) → 이상 감지·분류(판단) → 이상 종류별 대응 선택(행동)

인지: 조립 라인을 보는 고정 카메라(+필요 시 센서) 스트림을 감시.

판단: 정상 패턴을 학습해 이상을 감지하고 종류를 분류(예: 부품 누락 / 오부착 / 위치 틀어짐 / 라인 정지·정체).

행동(에이전트의 핵심): 이상 종류·심각도에 따라 다른 대응을 스스로 선택.

경미 → 로그 + 경고 표시

중대 → 라인 정지 신호 + 리젝트 + 알람

모호 → 사람 호출(스냅샷 첨부)

"검사기"는 정상/불량만 외친다. "에이전트"는 무엇을 할지 고른다. 이 차이가 당신이 원하는 "판단하고 행동하는 AI"의 증거이고, 데모에서 가장 인상적인 순간이다.

### 전략의 심장: 합성 데이터

현실 검사 AI의 최대 벽 = 이상 데이터가 없다(드물고·비싸고·라벨링 고통). 트윈이 있으니 뒤집는다:

"트윈 안에서 이상 상황을 무한히 합성해(Isaac Sim Replicator) AI 에이전트를 학습시켰습니다."

회장님이 기억하는 문장이 된다.

트윈 자산이 "예쁜 3D" → "데이터 공장"으로 격상 (트윈팀이 나를 좋아할 이유).

NVIDIA Physical AI의 교과서 스토리(synthetic data → sim-to-real).

→ 생성 방법은 07. Replicator 합성 데이터 가이드 참고.

## 2. 기술 스택 (Python 보통 = "조립 + 약간의 작성")

| 구성 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 환경 | Isaac Sim + 토이 조립 제품/라인 + 고정 카메라 | 실제 USD는 M5 업그레이드 |
| 데이터 | Isaac Sim Replicator | 정상/이상 이미지 + 자동 라벨, 조명·각도·위치 랜덤화 |
| 판단(감지) | 이상탐지(Anomaly Detection) 우선 | 정상 샘플만으로 학습 → 데이터 부담 최소. 라이브러리: Anomalib |
| 판단(분류) | 간단 분류기/검출기 (선택) | 이상 종류 구분이 필요할 때. YOLO 등 |
| 행동(에이전트) | 대응 정책 레이어 (규칙/상태기계 → 가벼운 로직) | 이상 종류·심각도 → 대응 매핑. PoC의 차별점 |
| 리포트(선택) | LLM/VLM 자연어 사고 보고 | "무엇이·왜·내가 무엇을 했는지" 한 줄 요약 = 강력한 데모 |
| 연동(선택) | ROS 2 | 라인 정지/리젝트 신호를 실제 토픽으로 |

모델 팁: 이상탐지는 Anomalib(GitHub anomalib, Intel)처럼 설정 중심 라이브러리를 쓰면 학습/추론을 거의 config로 끝낼 수 있다. 객체검출이 필요하면 Ultralytics YOLO가 자료가 가장 많다.

## 3. 6개월 로드맵

| 기간 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| M1 | Isaac Sim 설치·GUI·USD 감각 (가이드 01 ~ 03 ) | 토이 조립 제품 씬 + 카메라 배치, 이미지 캡처 |
| M2 | Replicator로 합성 데이터셋 생성 (정상/이상, 랜덤화) → 07 | 자동 라벨 데이터셋 + 정상/이상 폴더 구조 |
| M3 | 이상탐지 모델 학습 + 추론 | 이상을 잡아내는 모델 ← 최소 성공선 |
| M4 | 대응 정책 레이어 추가 (이상 종류→대응 선택) + 루프 완성 | 감지→판단→대응 엔드투엔드 에이전트 데모 |
| M5 | (선택) 실제 라인 USD/카메라 연결, LLM 사고 리포트, 안정화 | 더 그럴듯한 데모 |
| M6 | 데모 영상 + 회장님용 1페이지 내러티브 | 발표 패키지 |

원칙: M3 끝 = 보여줄 게 있는 상태. M4 끝 = "에이전트"라 부를 수 있는 상태.항상 "지금 당장 보여줄 수 있는 버전"을 유지한다.

## 4. 위험과 차단

| 위험 | 차단법 |
| --- | --- |
| 트윈 USD 자산 불확실 | 토이 조립 씬으로 시작. 실제 USD는 블로커가 아니라 M5 업그레이드 |
| 범위 폭주 | 부품 1종 + 이상 2~3종 + 대응 3단계 로 고정. 확장은 성공 후 |
| 시간 제약(주 5~10h) | 모델 밑바닥 구현 금지. Anomalib/예제 복사·수정 중심 |
| 화려함 유혹(LLM·RL) | 핵심 루프(M4) 완성 전에는 손대지 않는다. LLM 리포트는 M5 보너스 |

## 5. 포지셔닝(정치) 무브

트윈팀을 아군으로. "당신들 트윈으로 데이터를 만들어 AI가 돌게 했다" — 그들의 공로를 키운다.

점진적 공유. M3·M4에서 작은 데모를 미리 보여 신뢰를 쌓는다(6개월 침묵 후 한 방 ✗).

언어 통일. 보고/대화에서 "Physical AI / 합성데이터 / 자율 에이전트"를 일관되게 사용.

1페이지 내러티브 미리 써두기. 기술이 아니라 문제→해결→결과 순서로.

## 6. 회장님용 1페이지 골격 (미리 채워두기)

문제: 조립 라인 이상은 드물어서 데이터가 없고, 사람이 24시간 다 볼 수 없다.

착안: 우리에겐 디지털 트윈이 있다 → 이상을 합성해 AI를 가르치면 된다.

한 일: 트윈에서 이상 상황 합성 → AI 에이전트 학습 → 트윈 안에서 실시간 감지·대응.

결과(데모): 조립 이상이 발생하자 AI가 스스로 종류를 판단하고 라인을 멈추는 30초 영상.

다음: 실제 라인 카메라/USD로 확장, 이상 종류 추가, 대응 자동화 → 실제 도입 로드맵.

## 참고 링크

Isaac Sim 공식 문서

Omniverse Replicator (합성 데이터)

Anomalib (이상탐지)

Ultralytics YOLO

NVIDIA Physical AI 개요

# 07. Replicator 합성 데이터 가이드 (PoC의 심장)

목표: 조립 라인의 정상/이상 이미지 + 자동 라벨을 Isaac Sim에서 무한히 생성한다. 대상: Python 보통 / 주 5~10h. "밑바닥 구현"이 아니라 "예제 복사·수정".

이 문서가 PoC에서 가장 중요하고, 입문자가 가장 많이 막히는 지점이다. 여기만 넘으면 모델 학습(Anomalib)은 거의 설정 작업이다.

## 1. Replicator란?

Omniverse Replicator = Isaac Sim 안에서 합성 데이터를 자동 생성하는 도구. - 씬을 랜덤화(조명·각도·위치·색)하면서 이미지를 찍고, - 라벨(바운딩박스/세그멘테이션/정상-이상 등)을 자동으로 같이 저장한다. - 사람이 사진 찍고 라벨링하는 고통을 통째로 없앤다 → "데이터가 없다"는 벽을 깬다.

핵심 개념: | 용어 | 뜻 | |------|----| | Randomizer | 매 프레임 무엇을 바꿀지(조명/포즈/색/텍스처) 정의 | | Trigger | 언제 데이터를 찍을지 (on_frame 등) | | Render Product | 어느 카메라/해상도로 렌더할지 | | Writer | 결과(이미지+라벨)를 어떤 포맷으로 저장할지 (BasicWriter 등) | | Domain Randomization | 위 랜덤화를 충분히 줘서 모델을 강건하게 만드는 전략 |

## 2. PoC용 데이터 설계 (조립 라인)

부품 1종 + 이상 2~3종으로 작게 고정한다.

| 클래스 | 예시 (토이 조립품) | 생성 방법 |
| --- | --- | --- |
| 정상(normal) | 부품이 모두 제자리 | 기준 USD 그대로 |
| 이상-누락 | 나사/커넥터 1개 없음 | 해당 Prim을 숨김/삭제 |
| 이상-오부착 | 부품이 회전/뒤집힘 | Prim 포즈 랜덤 변형 |
| 이상-위치이탈 | 부품이 자리에서 벗어남 | translate 오프셋 |

이상탐지(Anomaly Detection)는 정상 이미지만 많이 있으면 학습된다. 이상 이미지는 테스트/평가용으로 소량만 만들어도 된다 → 입문자에게 가장 유리한 전략.

## 3. 최소 워크플로우 (두 갈래)

### (a) GUI로 먼저 감 잡기 — 추천 시작점

Isaac Sim 실행 → Window > Extensions에서 Replicator 관련 확장 활성화

Replicator > Synthetic Data Recorder (또는 스크립트 에디터)로 카메라/출력 설정

몇 장 찍어서 출력 폴더에 이미지+라벨이 생기는지 확인

### (b) Python 스크립트로 자동화 — 본 작업

아래는 구조를 보여주는 스켈레톤이다. (API 경로/인자는 버전마다 다르니 자동완성과 공식 예제로 맞출 것. omni.replicator.core가 핵심 모듈.)

import omni.replicator.core as rep

# 1) 대상 에셋과 카메라
product = rep.create.from_usd("/path/to/assembly_part.usd")   # 또는 기존 Prim 참조
camera = rep.create.camera(position=(0, 0, 1.5), look_at=(0, 0, 0))
render_product = rep.create.render_product(camera, (1024, 1024))

# 2) 랜덤화 정의 (Domain Randomization)
def randomize_scene():
    lights = rep.create.light(light_type="Sphere")
    with lights:
        rep.modify.attribute("intensity", rep.distribution.uniform(2000, 8000))
    with product:
        rep.modify.pose(
            rotation=rep.distribution.uniform((-5, -5, -5), (5, 5, 5)),
            position=rep.distribution.uniform((-0.02, -0.02, 0), (0.02, 0.02, 0)),
        )
    return product.node

rep.randomizer.register(randomize_scene)

# 3) 트리거: 프레임마다 랜덤화 후 촬영
with rep.trigger.on_frame(num_frames=500):
    rep.randomizer.randomize_scene()

# 4) Writer: 이미지(+필요 라벨) 저장
writer = rep.WriterRegistry.get("BasicWriter")
writer.initialize(
    output_dir="/data/assembly/normal",   # 정상은 normal/, 이상은 abnormal/
    rgb=True,
    bounding_box_2d_tight=True,            # 분류만 할 거면 생략 가능
)
writer.attach([render_product])

rep.orchestrator.run()    # 실행 (헤드리스: ./python.sh this_script.py)

이상(abnormal) 데이터는 위 스크립트에서 부품 Prim을 숨기거나/포즈를 크게 틀어 다시 돌려output_dir만 abnormal/...로 바꿔 저장하면 된다.

## 4. Anomalib이 기대하는 폴더 구조 (MVTec 형식)

생성한 데이터를 아래처럼 정리하면 Anomalib로 거의 설정만으로 학습된다.

assembly_dataset/
├── train/
│   └── good/            # 정상 이미지만 (학습)
├── test/
│   ├── good/            # 정상 (평가)
│   ├── missing/         # 이상-누락
│   └── misaligned/      # 이상-오부착/이탈
└── ground_truth/        # (세그멘테이션 평가 시) 마스크

→ Anomalib에서 dataset.format = mvtec, root = assembly_dataset 식으로 지정하고 모델(예: PatchCore/PADIM)을 골라 학습 → 추론하면 끝.

## 5. 품질을 높이는 랜덤화 체크리스트

[ ] 조명 세기·방향·색온도

[ ] 카메라 각도·거리(±약간) — 실제 설치 오차 흉내

[ ] 배경/컨베이어 텍스처

[ ] 부품 재질·색상 약간의 변동

[ ] (있다면) 모션블러/노이즈로 실제 카메라 흉내

목적은 "예쁜 이미지"가 아니라 실제 라인에서도 통하는 강건함(sim-to-real).

## 6. 학습 체크포인트

[ ] Replicator로 정상 이미지 수백 장을 자동 생성했다

[ ] 이상 이미지를 종류별로 소량 생성했다

[ ] 출력이 MVTec 폴더 구조로 정리됐다

[ ] Anomalib로 학습 → 정상/이상을 구분하는 추론을 돌려봤다

## 참고 링크

Omniverse Replicator 문서

Isaac Sim 합성 데이터 튜토리얼

Anomalib (이상탐지 라이브러리)

MVTec AD 데이터셋(폴더 구조 참고)

# 08. 이상탐지 모델 학습 (M3)

목표: 07에서 만든 합성 데이터로 이상을 잡아내는 모델을 만든다. 이 단계가 끝나면 "보여줄 게 있는 상태"(PoC 최소 성공선)에 도달한다. 대상: Python 보통. 밑바닥 구현 없이 Anomalib 설정 + 실행 중심.

## 1. 왜 "이상탐지(Anomaly Detection)"인가

| 일반 분류기 | 이상탐지 |
| --- | --- |
| 정상·불량 둘 다 많이 필요 | 정상만 많이 있으면 학습됨 |
| 불량 종류를 미리 다 알아야 함 | 처음 보는 이상도 "정상과 다름"으로 잡음 |
| 데이터 라벨링 부담 큼 | 부담 최소 |

조립 라인은 불량이 드물기 때문에 이상탐지가 정답에 가깝다.불량 종류 구분이 꼭 필요할 때만 분류/검출을 얹는다(→ 9장 대응 정책에서 활용).

## 2. 환경 준비

# (Isaac Sim과 별개) 일반 Python 환경에서 진행 가능
python3 -m venv ~/env_anomalib
source ~/env_anomalib/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install anomalib            # 필요한 추가 의존성은 안내에 따라 설치

Anomalib은 버전에 따라 CLI/설정 방식이 바뀐다. 설치 후 공식 README의 "Getting Started"를 1차 기준으로 삼는다.

데이터는 07. §4의 MVTec 폴더 구조를 그대로 사용:

assembly_dataset/
├── train/good/        # 정상(학습)
└── test/
    ├── good/          # 정상(평가)
    ├── missing/       # 이상-누락
    └── misaligned/    # 이상-오부착/이탈

## 3. 모델 선택 (입문 추천)

| 모델 | 특징 | 추천 상황 |
| --- | --- | --- |
| PADIM | 가볍고 빠름, 설정 간단 | 첫 시도 |
| PatchCore | 정확도 높음(대표적 SOTA급) | 데모 품질 올릴 때 |
| EfficientAD | 빠른 추론 | 실시간 데모 |

PADIM으로 시작 → 잘 되면 PatchCore로 교체가 무난하다.

## 4. 학습 → 추론 (개념 흐름)

Anomalib은 보통 설정(config) 또는 짧은 Python 스크립트로 끝난다.

# 구조를 보여주는 스켈레톤 (정확한 클래스/인자는 설치 버전 문서 확인)
from anomalib.data import Folder
from anomalib.models import Padim
from anomalib.engine import Engine

datamodule = Folder(
    name="assembly",
    root="assembly_dataset",
    normal_dir="train/good",
    abnormal_dir="test/missing",     # 평가용 이상
    normal_test_dir="test/good",
)

model = Padim()
engine = Engine()

engine.fit(model=model, datamodule=datamodule)     # 학습(정상 패턴 습득)
engine.test(model=model, datamodule=datamodule)    # 성능 평가
# 단일 이미지 추론 → 이상 점수 + 히트맵(이상 위치) 산출
predictions = engine.predict(model=model, datamodule=datamodule)

산출물 두 가지가 데모의 재료가 된다: 1. 이상 점수(anomaly score) — 임계값을 넘으면 "이상" 판정 → 9장 대응의 입력 2. 히트맵(anomaly map) — 어디가 이상인지 색으로 표시 → 회장님 데모에서 강력함

## 5. 성능 확인 포인트

[ ] 정상 이미지는 낮은 점수, 이상 이미지는 높은 점수가 나오는가

[ ] 임계값(threshold)을 어디로 잡아야 정상/이상이 갈리는가

[ ] 히트맵이 실제 이상 부위를 가리키는가

[ ] (선택) AUROC 등 지표 확인

잘 안 되면? 대부분 데이터 문제다. 정상 이미지 다양성(조명·각도) 부족, 이상이 너무 미세함 등 → [07]로 돌아가 랜덤화/이상 강도를 조정한다.

## 6. 산출물 (M3 완료 기준)

[ ] 학습된 모델 파일(weights)

[ ] "정상 vs 이상" 추론 결과 + 히트맵 이미지 몇 장

[ ] 임계값 1개 결정 → 다음 장(대응 에이전트)의 입력으로 사용

## 참고 링크

Anomalib

Anomalib 문서

PatchCore 논문

# 09. 대응 에이전트 (M4) — "검사기"와 "에이전트"의 분기점

목표: 8장의 이상 감지 결과를 받아 무엇을 할지 스스로 선택하는 레이어를 만든다. 이게 PoC의 핵심 차별점이자, 회장님 데모에서 "AI가 행동했다"의 증거다. 대상: Python 보통. 규칙 기반으로 시작 → 필요 시 확장.

## 1. 왜 이 레이어가 결정적인가

검사기:  이미지 → "불량입니다"  (끝)
에이전트: 이미지 → 이상 감지 → 종류·심각도 판단 → "라인을 멈추겠습니다" → 실제 신호 발신

8장까지는 "본다 + 판단한다"였다. 9장이 "행동한다"를 완성한다.

단순 규칙이어도 좋다. 중요한 건 루프가 닫히는 것이다.

## 2. 입력 → 판단 → 행동 설계

### 입력 (8장에서 옴)

anomaly_score: 이상 점수(0~1 등)

anomaly_map: 이상 위치 히트맵 (어느 영역인지)

(선택) anomaly_type: 분류기/규칙으로 추정한 이상 종류

### 판단 규칙 (예시 — 작게 시작)

| 조건 | 심각도 | 대응(행동) |
| --- | --- | --- |
| score < 임계값 | 정상 | 통과(로그만) |
| 임계값 ≤ score < 0.8 | 경미 | 경고 표시 + 스냅샷 저장 |
| score ≥ 0.8 또는 핵심부위 이상 | 중대 | 라인 정지 신호 + 리젝트 + 알람 |
| 애매(임계값 근처) | 모호 | 사람 호출 (이미지 첨부) |

"핵심부위"는 히트맵에서 특정 영역(예: 커넥터 위치)의 이상 점수로 판단할 수 있다.

## 3. 구현 스켈레톤 (규칙 기반)

from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Detection:
    score: float
    region: str | None = None      # 히트맵에서 추정한 이상 영역
    atype: str | None = None       # (선택) 이상 종류

class ResponseAgent:
    def __init__(self, threshold=0.5, critical=0.8, critical_regions=("connector",)):
        self.threshold = threshold
        self.critical = critical
        self.critical_regions = critical_regions

    def decide(self, det: Detection) -> dict:
        if det.score < self.threshold:
            return self._act("PASS", det)
        if det.score >= self.critical or det.region in self.critical_regions:
            return self._act("STOP_LINE", det)        # 중대 → 라인 정지
        if abs(det.score - self.threshold) < 0.05:
            return self._act("CALL_HUMAN", det)        # 모호 → 사람 호출
        return self._act("WARN", det)                  # 경미 → 경고

    def _act(self, action: str, det: Detection) -> dict:
        # 실제 행동 실행부 (로그/알람/ROS2 신호/사람 호출)
        log = {"action": action, "score": det.score,
               "region": det.region, "type": det.atype}
        # 예: if action == "STOP_LINE": publish_ros2_stop()
        print("[AGENT]", log)
        return log

루프 연결:

agent = ResponseAgent()
for frame in stream:                      # Isaac Sim 카메라 스트림
    det = Detection(*run_anomaly_model(frame))   # 8장 모델
    decision = agent.decide(det)                  # 판단 + 행동

## 4. 실제 "행동"을 트윈에 반영 (데모 임팩트)

말로만 "정지"가 아니라 화면에서 보이게 한다: - ROS 2 연동(04): STOP_LINE → /line_control 토픽 발행 → Isaac Sim 안 컨베이어가 실제로 멈춤. - 간단 버전: Isaac Sim에서 컨베이어 속도 Prim을 0으로, 경고등 색을 빨강으로 변경. - 대시보드: 이상 점수 그래프 + 히트맵 + 현재 액션을 한 화면에.

회장님 데모의 30초: 이상 부품 등장 → 히트맵 빨갛게 → 화면에 "STOP_LINE" → 컨베이어 멈춤 → "사람 호출" 알림. 이 흐름 하나면 충분하다.

## 5. (선택, M5) LLM 사고 리포트 — 보너스 임팩트

대응 직후 LLM/VLM으로 자연어 한 줄을 생성하면 "스스로 생각하는 AI" 인상이 강해진다.

"컨베이어 3번에서 커넥터 누락(신뢰도 0.91)을 감지해 라인을 정지하고 담당자를 호출했습니다."

Claude 등 API에 (이상 종류·점수·위치)를 넣어 보고 문장을 생성.

핵심 루프(M4) 완성 전에는 손대지 않는다. 어디까지나 보너스.

## 6. 산출물 (M4 완료 기준 = "에이전트라 부를 수 있는 상태")

[ ] 이상 점수 → 대응 선택이 동작하는 ResponseAgent

[ ] 최소 3가지 대응(통과/경고·정지/사람호출)이 조건에 따라 갈림

[ ] 대응이 트윈 화면(또는 ROS2)에 실제로 반영됨

[ ] 감지→판단→대응 엔드투엔드 데모 영상 1개

## 참고 링크

Isaac Sim ROS 2 튜토리얼

Claude API (사고 리포트용, 선택)